D班ドキュメント

作成者　　豊住　航暉

１．チームの目標
　四人という他の班より人数が少ないという面を生かし、一人一人の情報共有力を高め、スピーディー且つ効率の良い開発を行う事を目標とします。
　また、一人一つの役職という概念は保持しつつも、お互いがお互いの役職を補佐し合う制度を行い、一人一役職は勿論の事、各役職担当者が別の役職の補佐をする事で、トラブルが起きた時に、必ず二人以上で対応するよう心掛けます。

２．各個人の役職と目標
豊住　航暉：プロジェクトリーダー/ドキュメントリーダー
全体の進捗状況の把握と管理、またそれに伴った進捗状況の資料作成と管理を行い、班内での	タスクの振り分けとアナウンスを行う。
（目標）
このプロジェクトを通じて、自分の役割とチームメンバーの強みをよく理解し、個人個人に	合ったタスクを設定し、割り振る事を目標とする。
また、工程によっては各メンバーの不得手なタスクを行わなければならない状況になる場合も	想定される。その場合は、それぞれのメンバーが協力し合い、割り振られたタスクを学びなが	ら楽しく行える環境を維持する事を目標とします。

新井　大己：テクニカルリーダー/テスト補佐
全体のコーディングの作成、管理を行い、他のメンバーへの助言やコーディングの確認等技術	面全体の監修を行う。
（目標）
テクニカルリーダーとしてコーディング等のサポートを行い、チームメンバーのスキルアップ	を図る。

金澤　浩亮：テストリーダー/テクニカル補佐
Github、進捗状況の管理、テクニカルリーダーとの共同作業やその他班員の技術面でのサポー	トを行う。
（目標）
テストリーダー兼テクニカル補佐としてテクニカルリーダーのサポートや未経験のプログラム	の補佐、技術面でのサポートを行い作業を円滑に進める。

川瀬　有稀：データベースリーダー/ドキュメント補佐
アプリケーション内の機能に関するコーディング、詳細機能の追加、レイアウトデザインの担	当を行う。
（目標）
みんなの力を借りながらもWeb制作に励みたい。

３．作成物概要
課題：教科書販売システム

４．工夫した点
　要件定義、設計の段階でまずチーム内でViewであるJSPの名前やコーディング規則等、班内での独自のルールを流通させ、異なる人物が作成したコードでも変数名が共通するようにし、後々のコーディングや単体テストにて混乱する可能性を防いだ。
　また、進捗状況については、ガントチャートによる記入に加え、D班独自に柵瀬したタスク管理図（画面遷移図を模したもの）を作り、日報時間にて班内報告する時間を設け、終了したタスクとこれから行うタスク、現在進行しているタスクを一目で分かるように工夫した。設計の段階で確定した内容は早めにコーディングの段階に移り、進める事が出来る内容は計画の前倒しを行った為、解禁されるタスクが多くなり、それぞれの班員が得意なタスクを行う事が出来た。
　全ての設計を終え、コーディング作業に移行した後はGitHubで編集が被らないように、各自行う作業をアナウンスし、検索や履歴、管理などの各機能の作成を行った。

５．デモ

６．苦労した点
　役割分担において役割変更が頻繁にあった為、アナウンスの回数や情報の把握が非常に多く、盤面の整理やタスクの割り振りが難しかった。
　経験者２名、未経験者２名の構成である為、未経験者の機能作成に経験者がサポートに入る為、経験者の時間的なリソースを割いてしまう。