D班ドキュメント

作成者　　豊住　航暉

１．チームの目標
　四人という他の班より人数が少ないという面を生かし、一人一人の情報共有力を高め、スピーディー且つ効率の良い開発を行う事を目標とします。
　また、一人一つの役職という概念は保持しつつも、お互いがお互いの役職を補佐し合う制度を行い、一人一役職は勿論の事、各役職担当者が別の役職の補佐をする事で、トラブルが起きた時に、必ず二人以上で対応するよう心掛けます。

２．各個人の役職と目標
豊住　航暉：プロジェクトリーダー/ドキュメントリーダー
全体の進捗状況の把握と管理、またそれに伴った進捗状況の資料作成と管理を行い、班内での	タスクの振り分けとアナウンスを行う。
（目標）
このプロジェクトを通じて、自分の役割とチームメンバーの強みをよく理解し、個人個人に	合ったタスクを設定し、割り振る事を目標とする。
また、工程によっては各メンバーの不得手なタスクを行わなければならない状況になる場合も	想定される。その場合は、それぞれのメンバーが協力し合い、割り振られたタスクを学びなが	ら楽しく行える環境を維持する事を目標とします。

新井　大己：テクニカルリーダー/テスト補佐
全体のコーディングの作成、管理を行い、他のメンバーへの助言やコーディングの確認等技術	面全体の監修を行う。
（目標）
テクニカルリーダーとしてコーディング等のサポートを行い、チームメンバーのスキルアップ	を図る。

金澤　浩亮：テストリーダー/テクニカル補佐
Github、進捗状況の管理、テクニカルリーダーとの共同作業やその他班員の技術面でのサポー	トを行う。
（目標）
テストリーダー兼テクニカル補佐としてテクニカルリーダーのサポートや未経験のプログラム	の補佐、技術面でのサポートを行い作業を円滑に進める。

川瀬　有稀：データベースリーダー/ドキュメント補佐
アプリケーション内の機能に関するコーディング、詳細機能の追加、レイアウトデザインの担	当を行う。
（目標）
みんなの力を借りながらもWeb制作に励みたい。

３．作成物概要
課題：教科書販売システム

４．工夫した点
　要件定義、設計の段階でまずチーム内でViewであるJSPの名前やコーディング規則等、班内での独自のルールを流通させ、異なる人物が作成したコードでも変数名が共通するようにし、後々のコーディングや単体テストにて混乱する可能性を防いだ。
　また、進捗状況については、ガントチャートによる記入に加え、D班独自に柵瀬したタスク管理図（画面遷移図を模したもの）を作り、日報時間にて班内報告する時間を設け、終了したタスクとこれから行うタスク、現在進行しているタスクを一目で分かるように工夫した。設計の段階で確定した内容は早めにコーディングの段階に移り、進める事が出来る内容は計画の前倒しを行った為、解禁されるタスクが多くなり、それぞれの班員が得意なタスクを行う事が出来た。
　全ての設計を終え、コーディング作業に移行した後はGitHubで編集が被らないように、各自行う作業をアナウンスし、検索や履歴、管理などの各機能の作成を行った。

５．デモ

６．苦労した点
　役割分担において役割変更が頻繁にあった為、アナウンスの回数や情報の把握が非常に多く、盤面の整理やタスクの割り振りが難しかった。
　経験者２名、未経験者２名の構成である為、未経験者の機能作成に経験者がサポートに入る為、経験者の時間的なリソースを割いてしまう。また、コードの内容や使い方を理解するために予習復習を行うも教科書の内容だけではシステムを完成させられず、インターネットで調べたり、経験者の助言でようやく一機能を完成できた点。